ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов при использовании средств, выделенных на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы»  в муниципальном  бюджетном   общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Средняя школа №61».

Основание для проверки: План работы контрольно-ревизионного отдела Управления  образования администрации города Ульяновска на 2016 год, утвержденный начальником управления, приказ Управления образования администрации города Ульяновска от 12.02.2016 № 130.

Цель: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов при использовании средств, выделенных на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы».

Объект проверки: Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №61» (далее  по тексту МБОУ «СШ №61»).

Проверяемый период: с 01.01.2015  по 31.12.2015.

Сроки проверки: начало проверки  18.02.2016

окончание проверки 26.02.2016.

В результате проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов при использовании средств, выделенных на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» проверены бюджетные средства в сумме      1425,9 тыс. рублей, установлено нарушений на общую сумму  2,3 тыс. рублей, в том числе:

- неэффективное расходование денежных средств – 2,3 тыс. руб.;

# 1.Денежные средства, выделенные на  реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы»  и  мероприятий, предусмотренных разделом 4 «Доступная среда» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования «город Ульяновск»  из  областного и городского бюджетов соответственно, освоены в полном объёме по целевому назначению.

2. Проверкой установлен факт просрочки своих обязательств  подрядчиком ООО «Тандем»   по контакту от 27.07.2015 № 0368300000115000818-0046746-02  в количестве 5 календарных дней. Сумма  пени составила 2342,23 руб.

По факту просрочки проверке представлено уведомление  от 16.02.2016 № 6,  направленное в адрес ООО «Тандем» об уплаты пени в сумме 2342, 23 руб. в течение 30 кал.дней с даты получения уведомления. В период проверки подрядчиком ООО «Тандем» пени  в сумме 2342,23 руб. возмещены на лицевой счет МБОУ «СШ №61». (Копия уведомления и  платежного поручения № 255667 от 25.02.2016 прилагаются).

# Заключением Управления образования директору МБОУ СШ №61 предложено рассмотреть вышеуказанные нарушения, принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.

Устранение нарушений находится на контроле  контрольно-ревизионного отдела    Управления образования администрации города Ульяновска.

Начальник КРО

Управления образования                                                                                      Т.В.Бирковская