Реализация дорожной карты в дошкольном образовании

Дорожная карта «Изменения в отрасли «Образование» в муниципальном образовании «город Ульяновск», направленные на повышение эффективности образования и науки» разработана Управлением образования администрации города Ульяновска и утверждена постановлением Главы администрации города Ульяновска.

Раздел 3 «Основные количественные характеристики системы дошкольного образования» регламентирует  планируемые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет | тыс. человек | 42,7 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 72 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений | тыс. человек | 26,2 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. человек | 5,5 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно) – всего, в том числе: | тыс. человек | 1,23 |
| 5.1. | За счёт увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек | 0,200 |
| 5.2. | За счёт расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы) | тыс. человек | 0,02 |
| 5.3. | За счёт вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных учреждениях – всего, из них: | тыс. человек | 1,014 |
| 5.3.1. | Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений: 2013 год – 1 здание; 2014 год – 2 здания; 2015 год – 1 здание. | тыс. человек | 0,240 |
| 5.3.2. | Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях (реконструкция): 2013 год – 6 групп; 2014 год – 2 группы | тыс. человек | 0,118 |
| 5.3.3. | Возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений: 2012 год – 1 здание; 2013 год – 1 здание; 2014 год – 3 здания; 2015 год – 2 здания. | тыс. человек | 0,110 |
| 5.3.4. | Реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных учреждений: 2013 год – 12 групп в зданиях 3 общеобразовательных учреждений; 2014 год – 4 группы в зданиях 3 общеобразовательных учреждений; 2015 год – 4 группы в зданиях 2 общеобразовательных учреждений. | тыс. человек | 0,206 |
| 5.3.5. | Капитальный ремонт зданий и сооружений детских садов, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой оборудования: 2012 год – 2 здания 2013 год – 3 здания | тыс. человек | 0,340 |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных учреждений – всего, в том числе педагогические работники | тыс. человек | 5,9 2,5 |
| 7. | Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в расчёте на одного педагогического работника | человек | 10 |

По состоянию на 09.09.2013 муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещают 24008 детей дошкольного возраста. Охват детей программами дошкольного образования составляет 72%.

Вариативность услуг дошкольного образования представлена группами кратковременного пребывания (до 3-х часов пребывания) в действующих МДОУ №№ 6,124,132,171,254, которые посещают 200 детей.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие и модернизация системы дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2013 году» открыты:

- дополнительные группы в детских садах №№ 253 «Белоснежка», 229, 16 «Карасик».  В настоящее время в вышеуказанные дошкольные образовательные учреждения осуществляется прием детей.

-5 дошкольных групп для детей дошкольного возраста в 2 зданиях общеобразовательных учреждений (2 группы в МБОУ СОШ №10, 3 группы в МБОУ СОШ №56).

Продолжается капитальный ремонт в зданиях детских садов № 142 (ул. Рябикова, 28) и № 17 (ул. Гагарина, 19).

07.09.2013 после завершения капитального ремонта открыт детский сад №52 по проспекту 50-летия ВЛКСМ (на 130 мест). В настоящее время осуществляется прием детей в детский сад.

Учитывая высокую потребность на получение места в детском саду в отдельных микрорайонах Ульяновска, администрацией города возвращены в сеть дошкольного образования зданий бывших детских садов № 19 (ул. Менделеева, 10), В настоящее время оформляется пакет документов по возврату в муниципальную собственность здание бывшего детского сада № 49 (ул. Октябрьская, 30 Б).

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях численность работников составляет  5928 человек, в том числе педагогических работников – 2548.

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на одного педагогического работника составляет 10 человек.